Universidad Interamericana de Puerto Rico

Recinto de Ponce

Huerto - Garden Planner

Josua Martinez Roman y Emmanuel Rodriguez

Comp 3400

13 de mayo de 2026

# Implementación y Pruebas

## A. Gantt Chart — Itinerario del Proyecto

El siguiente diagrama de Gantt muestra la planificación temporal de las etapas del proyecto Huerto a lo largo de 9 semanas, desde el análisis inicial hasta el mantenimiento continuo.

| Tarea / Etapa | Mar 30–Abr 5 | Abr 6–12 | Abr 13–19 | Abr 20–26 | Abr 27–May 3 | May 4–12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis de Requisitos | ■ | ■ |  |  |  |  |
| Diseño de Interfaz | ■ | ■ | ■ |  |  |  |
| Desarrollo Principal |  | ■ | ■ | ■ |  |  |
| Integración API Clima |  |  | ■ | ■ |  |  |
| Sistema de Notificaciones |  |  |  | ■ | ■ |  |
| Rotación de Cultivos |  |  |  | ■ | ■ |  |
| Pruebas Unitarias |  |  | ■ | ■ | ■ |  |
| Pruebas de Integración |  |  |  | ■ | ■ |  |
| Resolución de Errores |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |
| Documentación |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Mantenimiento |  |  |  |  | ■ | ■ |

## B. Objetivo

Desarrollar la aplicación web Huerto adaptando y expandiendo un sistema de jardinería existente, verificando su funcionalidad a través de pruebas exhaustivas. El sistema fue diseñado específicamente para las condiciones climáticas de Puerto Rico (Zona 12b), permitiendo a los usuarios llevar control de sus plantas, riego, fertilización y cosechas desde cualquier dispositivo móvil o de escritorio.

## C. Contenido

### i. Implementación: Desarrollo del Código

El proyecto Huerto es una aplicación web progresiva (PWA) construida completamente en tecnologías nativas del navegador, sin dependencias de frameworks o servidores externos. Esto permite que funcione completamente offline y se instale directamente en cualquier dispositivo móvil.

Estructura del proyecto:

- index.html — Estructura de la interfaz, modales y navegación

- huerto-app.css — Estilos con sistema de variables CSS para temas claro/oscuro

- huerto-app.js — Lógica de aplicación completa (~70KB)

Herramientas y tecnologías utilizadas:

- HTML5 / CSS3 / JavaScript (ES6+) — Base de la aplicación

- Canvas API — Indicadores circulares animados de cuidado de plantas

- localStorage API — Persistencia de datos sin servidor

- Notifications API — Recordatorios de riego del navegador

- Lucide Icons (CDN) — Iconografía consistente para navegación

- OpenWeatherMap API — Datos del clima en tiempo real para San Juan, PR

- Visual Studio Code — Editor de código

Funcionalidades desarrolladas:

- Catálogo de 47 plantas nativas americanas (23 vegetales, 24 flores)

- Cuadrícula interactiva del jardín con dimensiones configurables

- Sistema de registro de riego con indicadores visuales y alertas de vencimiento

- Calendario automático de tareas de cuidado

- Sistema de cantidad múltiple para siembra en lote

- Seguimiento de cosecha esperada con barra de progreso

- Notificaciones push para recordatorios de riego

- Integración con API del clima de Puerto Rico

- Sistema de rotación de cultivos por familia botánica

- Interfaz bilingüe español/inglés con cambio en tiempo real

- Modo nocturno

### ii. Control de Versiones

El código fuente fue gestionado de manera local durante el desarrollo del proyecto. Cada iteración principal representó una versión funcional del software:

| Versión | Fecha | Cambios Principales |
| --- | --- | --- |
| v0.1 | Mar 30 – Abr 5 | Estructura inicial: HTML/CSS base, navegación, lista de plantas |
| v0.2 | Abr 6 – Abr 12 | Cuadrícula de jardín, sistema de riego, persistencia localStorage |
| v0.3 | Abr 13 – Abr 19 | Calendario de tareas, indicadores canvas, modo nocturno |
| v0.4 | Abr 20 – Abr 26 | Corrección de plantas fantasma, cosecha esperada, bilingüe |
| v0.5 | Abr 27 – May 3 | Siembra múltiple, redimensionado de cuadrícula, íconos Lucide |
| v1.0 | May 4 – May 12 | Notificaciones, API clima PR, rotación de cultivos, documentación final |

Se utilizaron comentarios descriptivos en el código para documentar decisiones de diseño, secciones en progreso (// TODO) y notas de mantenimiento futuro.

### iii. Plan de Pruebas

Se desarrolló un plan de pruebas que abarca tres niveles: pruebas unitarias para funciones individuales, pruebas de integración entre módulos, y pruebas funcionales desde la perspectiva del usuario.

Tipos de prueba ejecutadas:

- Pruebas unitarias: Validación de funciones como arcs(), isOD(), pCnt(), getPlantFamily()

- Pruebas de integración: Flujo completo de siembra → riego → cosecha → localStorage

- Pruebas funcionales: Simulación de uso real en dispositivos móviles y de escritorio

- Pruebas de compatibilidad: Chrome, Safari, Firefox; iOS y Android

- Pruebas de regresión: Verificación de correcciones sin romper funcionalidad existente

### iv. Ejecución de Pruebas — Casos y Resultados

| ID | Caso de Prueba | Pasos | Resultado Esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Agregar planta al jardín | Seleccionar planta, llenar datos, colocar en cuadrícula | Planta aparece en jardín y en lista | ✓ Aprobada |
| TC-02 | Persistencia de datos | Agregar planta, recargar página | Planta se mantiene en localStorage | ✓ Aprobada |
| TC-03 | Registro de riego | Tocar botón 💧 en planta | Estado cambia, cronómetro inicia | ✓ Aprobada |
| TC-04 | Recordatorio vencido | Esperar ciclo de riego sin regar | Planta se marca en rojo | ✓ Aprobada |
| TC-05 | Modo nocturno | Activar modo noche | Interfaz cambia a tema oscuro | ✓ Aprobada |
| TC-06 | Cambio español/inglés | Tocar botón de idioma | Todos los textos cambian de idioma | ✓ Aprobada |
| TC-07 | Notificaciones push | Activar permisos de notificación | Alerta aparece al vencer riego | ✓ Aprobada |
| TC-08 | API del clima | Activar clima PR | Muestra temperatura actual de San Juan | ✓ Aprobada |
| TC-09 | Alerta de rotación | Sembrar misma familia en misma celda | Advertencia aparece antes de plantar | ✓ Aprobada |
| TC-10 | Ajuste de cuadrícula | Cambiar dimensiones del jardín | Cuadrícula se redimensiona, plantas se preservan | ✓ Aprobada |
| TC-11 | Plantar cantidad múltiple | Ingresar cantidad > 1 | Se colocan N plantas secuencialmente | ✓ Aprobada |
| TC-12 | Cosecha esperada | Plantar vegetal, ver Mi Jardín | Muestra fecha y progreso de cosecha | ✓ Aprobada |

### v. Resolución de Problemas

Durante el desarrollo se identificaron y resolvieron varios errores significativos. A continuación se documenta cada uno con su causa raíz y solución implementada.

| ID | Descripción | Solución | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-01 | Plantas fantasma en Mi Huerto no aparecían en cuadrícula | Se corrigió el orden de carga en loadData() — dimensiones primero, luego plantas | Alta | ✓ Resuelto |
| BUG-02 | Cosecha esperada no mostraba nada | rEH() consultaba solo VG (3 plantas). Se cambió para usar p.harvestDays directamente | Alta | ✓ Resuelto |
| BUG-03 | Al editar planta se perdía plantedAt y harvestDays | Se añadió preservación de campos en rama de edición de SPI() | Media | ✓ Resuelto |
| BUG-04 | Cuadrícula no preservaba plantas al cambiar dimensiones | Se reimplementó ODC() para guardar y restaurar plantas que caben en el nuevo tamaño | Media | ✓ Resuelto |
| BUG-05 | Nombre científico no se guardaba en plantas nuevas | Se agregó sci:v.sci al objeto pNP en oNw() y rPicker() | Baja | ✓ Resuelto |

Metodología de resolución:

- Identificación: El error se reporta visualmente (planta no aparece, sección vacía, etc.)

- Diagnóstico: Se traza el flujo de datos con console.log() para encontrar el punto de falla

- Corrección: Se modifica la función específica con el mínimo cambio necesario

- Verificación: Se prueba el escenario original más casos relacionados

- Documentación: Se añade comentario en el código explicando el por qué del cambio

### vi. Documentación de Pruebas

Cada prueba fue documentada con: identificador único (TC-XX), descripción del caso, pasos de ejecución, resultado esperado y estado final. El proceso de pruebas se realizó de forma manual en entorno real de navegador, replicando el uso típico de un jardinero en Puerto Rico.

Entorno de pruebas:

- Navegador principal: Google Chrome 124+ (desktop y mobile)

- Navegador secundario: Safari iOS 17

- Dispositivos: MacBook, iPhone 13, Samsung Galaxy S22

- Datos de prueba: 5 plantas de diferentes tipos, múltiples ciclos de riego

### vii. Entrega

Los artefactos de entrega para esta sección incluyen:

- Código fuente completo (index.html, huerto-app.css, huerto-app.js)

- Este documento con plan de pruebas, casos y resultados

- Tabla de errores encontrados y soluciones implementadas

- README.md con guía de instalación y configuración

# II. Mantenimiento y Evaluación

## D. Objetivo

Evaluar el desempeño del software Huerto en relación con los requisitos establecidos y planificar las estrategias de mantenimiento a largo plazo para garantizar su funcionalidad continua y relevancia para los usuarios de Puerto Rico.

## E. Contenido

### i. Evaluación del Software

1. Revisión de Desempeño

Se evaluó el cumplimiento de cada requisito funcional y no funcional del sistema Huerto:

| Requisito | Prioridad | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Interfaz móvil responsiva | Alta | ✓ Cumplido | Funciona en iPhone y Android como PWA |
| Persistencia de datos local | Alta | ✓ Cumplido | localStorage guarda todo sin servidor |
| Seguimiento de riego | Alta | ✓ Cumplido | Indicadores visuales y alertas de vencimiento |
| Catálogo de plantas PR | Alta | ✓ Cumplido | 47 plantas nativas de las Américas |
| Cuadrícula de jardín | Alta | ✓ Cumplido | Cuadrícula interactiva con redimensionado |
| Notificaciones push | Media | ✓ Cumplido | Alertas del navegador al vencer riego |
| Integración API clima PR | Media | ✓ Cumplido | Conexión con OpenWeatherMap para San Juan |
| Rotación de cultivos | Media | ✓ Cumplido | Rastreo por familia botánica con advertencias |
| Modo bilingüe ES/EN | Media | ✓ Cumplido | Cambio completo de idioma en tiempo real |
| Funcionamiento offline | Media | ✓ Cumplido | No requiere internet (excepto clima) |

El sistema cumple con el 100% de los requisitos funcionales establecidos al inicio del proyecto. El rendimiento en dispositivos móviles es óptimo, con tiempos de carga inferiores a 1 segundo y operación fluida en conexiones lentas gracias al funcionamiento offline.

2. Retroalimentación de Usuarios

Se realizaron pruebas con usuarios reales durante las etapas finales del desarrollo. Los comentarios recopilados fueron:

- "Los indicadores circulares son muy visuales, se entiende fácilmente cuándo regar." — Usuario 1

- "Me gusta que se pueda instalar en el celular como una app normal." — Usuario 2

- "La función de rotación de cultivos es muy útil, no sabía que no debía sembrar tomates dos veces seguidas en el mismo sitio." — Usuario 3

- "El modo nocturno es perfecto para revisar las plantas de noche sin deslumbrar." — Usuario 4

Áreas de mejora identificadas por usuarios:

- Desean exportar sus datos a CSV o PDF para llevar registro físico

- Sugieren añadir notificaciones de fertilización además de riego

- Interés en recibir el clima de municipios específicos, no solo San Juan

3. Plan de Mantenimiento

Estrategia de Mantenimiento — El software Huerto requiere un plan de mantenimiento estructurado dado que depende de una API externa (OpenWeatherMap) y de las APIs del navegador (Notifications, localStorage).

| Actividad | Frecuencia | Responsable | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Corrección de errores | Según necesidad | Desarrollador | Revisión de issues reportados por usuarios |
| Actualización de plantas | Semestral | Desarrollador | Añadir nuevas especies y actualizar datos existentes |
| Actualización de dependencias | Semestral | Desarrollador | Lucide Icons, OpenWeatherMap API |
| Revisión de API del clima | Mensual | Desarrollador | Verificar disponibilidad y límites de la API key |
| Respaldo de datos de usuarios | N/A (local) | Usuario | Exportar localStorage antes de limpiar browser |
| Pruebas de compatibilidad | Anual | Desarrollador | Verificar en versiones nuevas de Chrome y Safari |

4. Documentación de Mantenimiento

Para cada actualización futura, se debe seguir el siguiente proceso:

- Identificar el cambio necesario (nueva función, corrección, actualización de datos)

- Crear una copia de respaldo de los archivos actuales antes de modificar

- Realizar el cambio en el entorno de desarrollo local

- Ejecutar los casos de prueba TC-01 al TC-12 para verificar que no hay regresiones

- Documentar el cambio en el historial de versiones del README.md

- Publicar la versión actualizada en el servidor web

### ii. Manual de Usuario

Este manual describe cómo utilizar la aplicación Huerto para gestionar su jardín desde un dispositivo móvil o computadora.

Instalación

No requiere instalación de software adicional. Simplemente descargue los 3 archivos (index.html, huerto-app.css, huerto-app.js) a una misma carpeta y abra index.html en su navegador.

Para instalar en el celular como aplicación:

- iPhone/iPad: Abrir en Safari → icono Compartir → "Añadir a pantalla de inicio"

- Android: Abrir en Chrome → menú (⋮) → "Añadir a pantalla de inicio"

Mi Huerto (pantalla principal)

Al abrir la aplicación verá la pantalla Mi Huerto con todas sus plantas activas. Cada tarjeta muestra:

- Nombre de la planta e ícono

- Estado del riego: azul (al día), naranja (necesita agua), rojo (atrasado)

- Indicador circular con niveles de agua, sol y fertilizante

- Botón 💧 para registrar que regó la planta

Mi Jardín (cuadrícula)

Vista de cuadrícula de su jardín físico. Para añadir plantas:

- Toque el botón "+  Planta" en la esquina superior derecha

- Seleccione el tipo de planta del catálogo

- Complete los datos: fecha de siembra, frecuencia de riego, luz solar, fertilización y cantidad

- Toque la celda de la cuadrícula donde desea colocar la planta

- Si seleccionó cantidad > 1, repita el paso 4 para cada planta adicional

Para ajustar las dimensiones del jardín, ingrese el ancho y largo en la parte superior. La cuadrícula se actualizará automáticamente y las plantas existentes se preservarán si caben en el nuevo tamaño.

Calendario

El calendario muestra automáticamente las tareas de riego y fertilización para cada día del mes. Los puntos de colores indican actividades pendientes: rojo para riego, verde para fertilización. Toque cualquier día para ver el detalle de tareas.

Vegetales

Catálogo completo de 47 plantas nativas americanas. Use el menú desplegable para ordenar por popularidad, dificultad o nombre. Toque la estrella (★) para guardar favoritas. Toque cualquier planta para ver información detallada sobre riego, sombra, condiciones de suelo y plagas comunes.

Funciones especiales

- Notificaciones 🔔: Active desde Mi Huerto → Funciones. El navegador le pedirá permiso. Recibirá alertas cuando sus plantas necesiten agua.

- Clima PR 🌤️: Muestra temperatura actual y condiciones en San Juan. Requiere internet y configurar su propia API key de openweathermap.org (gratuita).

- Rotación 🔄: Al activar esta función, la app le avisará si intenta sembrar plantas de la misma familia botánica en la misma celda repetidamente, lo cual puede agotar nutrientes específicos del suelo.

Configuración del clima (API key)

- Visite openweathermap.org y cree una cuenta gratuita

- Copie su API key del panel de control

- Abra huerto-app.js en un editor de texto

- Busque la línea: const API_KEY='demo'

- Reemplácela con: const API_KEY='su_key_aqui'

- Guarde el archivo y recargue la aplicación

Solución de problemas comunes

- Pantalla en blanco: Verifique que los 3 archivos estén en la misma carpeta

- Datos perdidos: No use modo incógnito. Los datos se guardan en el navegador y se eliminan al limpiar el historial

- Notificaciones no llegan: Verifique los permisos de notificación en la configuración del navegador

- Clima no carga: Verifique su conexión a internet y que la API key esté configurada correctamente

# III. Reflexiones Finales

## F. Reflexiones Finales

### i. Lecciones Aprendidas

El desarrollo de Huerto fue un proceso de aprendizaje continuo que reveló aspectos importantes del desarrollo de software para aplicaciones reales:

Sobre el diseño de datos:

- El orden de carga de datos en localStorage resultó crítico. Aprender a cargar las dimensiones del jardín antes que las plantas evitó el bug de plantas "fantasma" que aparecían en la lista pero no en la cuadrícula.

- Diseñar la estructura de datos con todos los campos necesarios desde el inicio (plantedAt, harvestDays) evita bugs difíciles de rastrear más adelante.

Sobre las APIs del navegador:

- Las Notifications API requieren contexto HTTPS en producción. En desarrollo local (file://) el comportamiento puede variar entre navegadores.

- LocalStorage tiene un límite de ~5MB por dominio. Para proyectos con más datos se debería considerar IndexedDB.

Sobre la experiencia de usuario:

- Los usuarios prefieren retroalimentación visual inmediata. El sistema de indicadores circulares con canvas fue más efectivo que simples textos de estado.

- Las funciones opcionales (notificaciones, clima, rotación) como toggles en lugar de obligatorias redujeron la fricción de uso inicial.

Sobre el mantenimiento del código:

- Los comentarios en el código ('// probably should organize this better later', '// TODO: add more guides') facilitan futuras revisiones y comunican intención al lector.

- Separar las constantes de datos (VG, VL, FL) de la lógica de la aplicación hace el código más mantenible.

### ii. Mejoras Futuras

Basado en el desarrollo actual y la retroalimentación de usuarios, se identificaron las siguientes áreas de mejora y extensión para versiones futuras:

Corto plazo (próximas versiones):

- Ajuste automático del calendario de riego basado en precipitación del clima — si llueve, posponer el riego

- Notificaciones inteligentes: enviar máximo una alerta por planta por día, con horario configurable

- Exportación de datos a CSV para respaldo físico del historial del jardín

- Clima por municipio (no solo San Juan): Ponce, Mayagüez, Arecibo, etc.

Mediano plazo:

- Guías de cultivo detalladas para cada planta con fotos e instrucciones paso a paso

- Registro de historial de riego con gráficas de frecuencia

- Sistema de rotación más avanzado con recomendaciones de qué sembrar según el historial

- Soporte para múltiples jardines o parcelas

Largo plazo:

- Versión nativa para iOS y Android usando Capacitor.js

- Sincronización opcional en la nube para acceder desde múltiples dispositivos

- Comunidad de jardineros de PR para compartir consejos y registros de cosecha

- Integración con sensores IoT de humedad del suelo para riego automático

# IV. Referencias

Flanagan, D. (2020). JavaScript: The definitive guide (7th ed.). O'Reilly Media.

Lucide Icons. (2024). Lucide — Beautiful & consistent icons. https://lucide.dev

OpenWeatherMap. (2024). Current weather data API documentation. https://openweathermap.org/current

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software engineering: A practitioner's approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.

United States Department of Agriculture. (2023). USDA plant hardiness zone map. https://planthardiness.ars.usda.gov

Universidad de Puerto Rico — Extensión Agrícola. (2022). Guía de cultivos para el trópico húmedo. UPR-RUM.